# Оценка времени на разработку адаптивной верстки для сайта beltapaz.com

## 768px

Главная

Мобильное меню + хеадер - 4 часа

Продукция и новости – 30 минут

Наши партнеры – 20 минут

Нижний слайдер – 20 минут

Футер – 1 час

Продукция

Навигация – 30 минут

Фильтр – 2 часа

Каталог – 30 минут

Карточка товара – 1 час

Услуги – 3 часа

Дилеры – 2 часа

Выставки – 30 минут

Выставки подробнее – 30 минут

Покупателям – 30 минут

Контакты – 1 час

Новости – 30 минут

Новости подробнее – 20 минут

Социальная сфера – 20 минут

404 – 10 минут

Карта сайта – 10 минут

О компании – 20 минут

Итого для 768px: 19:30

## 320px

Главная

Продукция – 30 минут

Слайдеры – 30 минут

Продукция – 30 минут

Карточка товара – 1 час 30 минут

Услуги – 20 минут

Дилеры – 10 минут

Выставки – 10 минут

Выставки подробнее – 20 минут

Покупателям – 10 минут

Контакты – 20 минут

Новости – 20 минут

Новости подробнее – 20 минут

Социальная сфера – 30 минут

404 – 5 минут

Карта сайта – 5 минут

О компании – 20 минут

Итого для 320px: 06:10

Общее время: 25 часов 40 минут